Проведение пиротехнических работ в Крымском Федеральномокруге

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.09.201815:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Крымском Федеральном округе** |
|  |
| Отряд Центра «Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе.  24 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия:  1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7600 м2 (0,76 га). Всего за времяпроведения работ 363900 м2  (36,39 га).  2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 103500 м2  (10,35 га).  3. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 250 м2 (0,025 га). Всего за время проведения работ 3200 м2(0,32 га).  4. Обнаружено 1629 взрывоопасных предмета:  № п/п  Наименование обнаруженных ВОП  Кол-во ВОП за рабочую смену  Итого с начала работ    Авиационная бомба ФАБ - 50  -  1    Авиационная бомба АО - 15  -  1    Авиационная бомба ЗАБ - 50  -  1    Авиационная бомба ЗАБ – 2,5  -  1    Авиационная бомба АО – 2,5  1  4    Авиационная осколочная мина SD-2  -  1    Артиллерийский снаряд 152 мм  -  3    Артиллерийский снаряд 76 мм  -  20    Артиллерийский снаряд 75 мм  -  5  10.     Артиллерийский снаряд 45 мм  2  49  11.     Артиллерийский снаряд 37 мм  1  19  12.     Артиллерийский снаряд 23 мм  900  39484  13.     Артиллерийский снаряд 20 мм  720  19005  14.     Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный)  -  4  15.     Крупнокалиберная пуля 12,7 мм (МДЗ)  -  6671  16.     Реактивный снаряд 82 мм  -  6  17.     Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э  -  17  18.     Взрыватель к авиационной бомбе  4  109  № п/п  Наименование обнаруженных ВОП  Кол-во ВОП за рабочую смену  Итого с начала работ  19.     Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  35  20.     Ручная граната РГД-33  -  47  21.     Ручная граната РГ-16  -  1  22.     Ручная граната РГ-14  -  1  23.     Ручная граната М-39  -  4  24.     Ручная граната Ф-1  -  4  25.     Винтовочная граната ВПГС-41  1  6  26.     Минометная мина 120 мм  -  1  27.     Минометная мина 82 мм  -  3  28.     Минометная мина 81,4 мм  -  1  29.     Минометная мина 50 мм  -  4  30.     Запал к ручной гранате РГД-33  -  3  31.     Противотанковая мина Т.Mi. 35  -  1  ВСЕГО:  1629  65512 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |