Проведение пиротехнических работ в Крымском Федеральномокруге

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.09.201815:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Крымском Федеральном округе** |
|  |
|  Отряд Центра «Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе.24 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия:1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7600 м2 (0,76 га). Всего за времяпроведения работ 363900 м2  (36,39 га).2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 103500 м2  (10,35 га).3. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 250 м2 (0,025 га). Всего за время проведения работ 3200 м2(0,32 га).4. Обнаружено 1629 взрывоопасных предмета:№ п/пНаименование обнаруженных ВОПКол-во ВОП за рабочую сменуИтого с начала работ  Авиационная бомба ФАБ - 50-1  Авиационная бомба АО - 15-1  Авиационная бомба ЗАБ - 50-1  Авиационная бомба ЗАБ – 2,5-1  Авиационная бомба АО – 2,514  Авиационная осколочная мина SD-2-1  Артиллерийский снаряд 152 мм-3  Артиллерийский снаряд 76 мм-20  Артиллерийский снаряд 75 мм-510.   Артиллерийский снаряд 45 мм24911.   Артиллерийский снаряд 37 мм11912.   Артиллерийский снаряд 23 мм9003948413.   Артиллерийский снаряд 20 мм7201900514.   Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный)-415.   Крупнокалиберная пуля 12,7 мм (МДЗ)-667116.   Реактивный снаряд 82 мм-617.   Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э-1718.   Взрыватель к авиационной бомбе4109№ п/пНаименование обнаруженных ВОПКол-во ВОП за рабочую сменуИтого с начала работ19.   Взрыватель к артиллерийскому снаряду-3520.   Ручная граната РГД-33-4721.   Ручная граната РГ-16-122.   Ручная граната РГ-14-123.   Ручная граната М-39-424.   Ручная граната Ф-1-425.   Винтовочная граната ВПГС-411626.   Минометная мина 120 мм-127.   Минометная мина 82 мм-328.   Минометная мина 81,4 мм-129.   Минометная мина 50 мм-430.   Запал к ручной гранате РГД-33-331.   Противотанковая мина Т.Mi. 35-1ВСЕГО:162965512 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |