Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.09.201817:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП натерритории сельского поселения Толстиково Ржевского района Тверскойобласти.  24 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия:  1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории сельского поселения Толстиково Ржевского районаТверской области. Обследована территория площадью 13000 м2 (1,3га). Всего за время проведения работ 495500 м2 (49,55 га).  2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории сельского поселения Толстиково Ржевскогорайона Тверской области площадью 15000 м2 (1,7 га). Всегоза время проведения работ 415000 м2 (41,5 га).   3. Обнаружено 84 взрывоопасных предмета:  №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ    Реактивный снаряд М-30 300 мм  -  5    Реактивный снаряд РС-82 82 мм  -  1    Артиллерийский снаряд 152 мм  1  5    Артиллерийский снаряд 150 мм  2  2    Артиллерийский снаряд 120 мм  -  1    Артиллерийский снаряд 105 мм  -  7    Артиллерийский снаряд 76 мм  -  36    Артиллерийский снаряд 75 мм  14  61    Артиллерийский снаряд 50 мм  -  5  10.     Артиллерийский снаряд 45 мм  -  11  11.     Артиллерийский снаряд 37 мм  -  5  12.     Артиллерийский снаряд 20 мм  5  37  13.     Минометная мина 120 мм  -  10  14.     Миномётная мина 82 мм  15  266  15.     Миномётная мина 81 мм  -  19  16.     Миномётная мина 50 мм  20  111  17.     Ручная граната РПГ - 40  -  8  18.     Ручная граната РГД - 33  17  161  19.     Ручная граната Ф-1  5  24  20.     Ручная граната М-24  -  5  21.     Противопехотная осколочная мина заграждения ПОМЗ-2  -  1  22.     Взрыватель к артиллерийскому снаряду  3  36  23.     Взрыватель к реактивному артиллерийскому снаряду М-30  -  1  24.     Запал к ручной гранате  2  17  ВСЕГО:  84  825 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |