Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 15.05.201920:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 15 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности.За рабочую смену обследована территория площадью 14 500м2 (1,45 га) и обнаружено 13 взрывоопасных предметов:- минометная мина 82 мм – 2 шт.;- минометная мина 81 мм – 1 шт.;- минометная мина 50 мм – 7 шт.;- ручная граната РГД-33 – 3 шт.   С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 262870 м2 (26,28 га) и всего обнаружено 230 взрывоопасныхпредметов.  №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ  Артиллерийский снаряд 105 мм-3  Артиллерийский снаряд 75 мм-6  Артиллерийский снаряд 45 мм-11  Артиллерийский снаряд 37 мм-9  Минометная мина 82 мм28  Минометная мина 81 мм12  Минометная мина 50 мм794  Ручная граната РГ-42-3  Ручная граната РПГ-40-21  Ручная граната РГД-33353  Ручная граната Ф-1-5  Взрыватель к артиллерийскому снаряду-13  Взрыватель к ручной гранате-2ВСЕГО:13230 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |