Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 15.05.201912:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия** |
|  |
| 15 мая отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов: с применением БАС обследована территория общей площадью 500 м2(0,05 га);с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 700 м2(0,07 га);пиротехнической группой проведена очистка местности общей площадью4530 м2 (0,45 га), обнаружено и обезврежено 4 взрывоопасныхпредмета:- 2 артиллерийских снаряда 30 мм;- 1 электродетонатор ЭДП-р;- 1 противопехотная мина ПОМЗ-2М.  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 157 320м2 (15,73 га) и всего обнаружено 48 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |