Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 16.07.201918:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 16 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.  Работы проводились:  - группой ручной очистки обследована территория площадью6700 м2 (0,67 га);  - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью2000 м2 (0,2 га);  - группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 2400 м2 (0,24 га).     Обнаружено 39 взрывоопасных предметов, в том числе:  - 45 мм артиллерийский снаряд -1 шт.;  - 37 мм артиллерийский снаряд -8 шт.;  - 23 мм артиллерийский снаряд -30 шт.              С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 264 150м2 (26,41 га) и всего обнаружено 550 взрывоопасных предметов.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1.  152 мм артиллерийский снаряд-  - 38  2. 76 мм артиллерийский снаряд  -  13  3. 45 мм артиллерийский снаряд  1  62  4. 37 мм артиллерийский снаряд  8 106 5. 23 мм артиллерийский снаряд  30  295  6. 12,7 мм артиллерийский снаряд  -  1  7. 82 мм минометная мина  -  10  8. 50 мм минометная мина  - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  15  10.  Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда  -  1  11. Шомпольная граната  - 1 12. Граната Ф-1  - 1 13. РПГ-40  - 4 14. Шпрингмина 35  - 1 15. осколочная авиабомба АО-2,5 - 1 ВСЕГО:  39  550 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |