Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

16.07.201918:07

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

16 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь. Работы проводились: - группой ручной очистки обследована территория площадью6700 м2 (0,67 га); - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью2000 м2 (0,2 га); - группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 2400 м2 (0,24 га). Обнаружено 39 взрывоопасных предметов, в том числе: - 45 мм артиллерийский снаряд -1 шт.; - 37 мм артиллерийский снаряд -8 шт.; - 23 мм артиллерийский снаряд -30 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 264 150м2 (26,41 га) и всего обнаружено 550 взрывоопасных предметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. 152 мм артиллерийский снаряд- - 38 2. 76 мм артиллерийский снаряд - 13 3. 45 мм артиллерийский снаряд 1 62 4. 37 мм артиллерийский снаряд 8 106 5. 23 мм артиллерийский снаряд 30 295 6. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 7. 82 мм минометная мина - 10 8. 50 мм минометная мина - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 15 10. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 11. Шомпольная граната - 1 12. Граната Ф-1 - 1 13. РПГ-40 - 4 14. Шпрингмина 35 - 1 15. осколочная авиабомба АО-2,5 - 1 ВСЕГО: 39 550

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026