Проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

07.06.201812:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Южная Осетия

6 июня отрядЦентра "Лидер" под руководством полковника Белоусова В.А. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в Республике ЮжнаяОсетия. Выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов: применением БАС обследована территория общей площадью 8 300м2 (0,83 га); применением двух РТС DOK ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы групп ручной очистки общей площадью 7 000 м2(0,7 га); применением двух пиротехнических групп проведена очистка местностиобщей площадью 5 850 м2 (0,585 га). За 06.06.2018 г. обнаружено и обезврежено 5 взрывоопасныхпредметов: ВОГ-25 - 1 шт.; Сигнальная мина СМ-4 - 2 шт.; Осколочная граната ОГ-7В – 1 шт.; Запал к гранате УЗРГМ - 1 шт. Всего за время проведения пиротехнических работ обнаружено иобезврежено 142 взрывоопасных предмета: Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Боевой элемент РСЗО «Смерч» БЭ 9М55К - 1 Минометная мина 60 мм - 4 Фрагмент артиллерийского снаряда АС 152 мм со взрывчатымвеществом - 1 Артиллерийский снаряд 30 мм - 12 Артиллерийский снаряд 23 мм - 3 Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный) - 42 ВОГ-25 1 11 Сигнальная мина СМ-4 2 17 Сигнальная мина М49А1 (США) - 4 Ручная граната Ф-1 - 12 Ручная граната МК 2А1 (США) - 3 Ручная граната РГД-5 - 3 Ручная граната РГН - 2 Ручная граната РГО - 1 Ручная граната РДГ-П - 1 Ручная кумулятивная граната РКГ-3 - 1 Противотанковая граната ПГ-7М - 1 Противотанковая граната ПГ-7Л - 1 Противотанковая граната ПГ-7С - 1 Осколочная граната ОГ-7В 1 5 Граната ОФГ-7В - 1 Запал М-213 - 2 Запал к гранате УЗРГМ 1 5 Запал УДЗ - 1 Взрыватель к мине МВЗ-57 - 2 Взрыватель к мине МВЧ-62 - 2 Стартовый пороховой заряд ПГ-15 П - 2 Сигнальный патрон РСП - 1

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025