Проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

28.06.201820:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Южная Осетия

28 июня отрядЦентра "Лидер" под руководством полковника Белоусова В.А. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в Республике ЮжнаяОсетия. Работы проводились 2 группами ручной очистки местности участкаработ вблизи н.п. Эредви. Обследована территория площадью 6 500 м2(0,65 га). Обнаружено 5 взрывоопасных предметов: Артиллерийский снаряд 30 мм - 1 шт.; Артиллерийский снаряд 23 мм - 3 шт.; Самодельная ручная граната - 1 шт. Группами механической очистки местности с помощью машинразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ вблизи н.п. Эредви Цхинвальского района площадью 5 300 м2(0,53 га). Проведена воздушная разведка участка проведения работ вблизи н.п.Эредви Цхинвальского района. Обследована территория общей площадью3 500 м2 (0,35 га) Всего за время проведения пиротехнических работ обнаружено иобезврежено 302 взрывоопасных предмета: Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Боевой элемент РСЗО «Смерч» БЭ 9М55К - 1 Противотанковая мина ТМ-62 - 2 Противотанковая мина ТМ-57 - 2 Минометная мина 82 мм - 4 Минометная мина 60 мм - 5 Фрагмент минометной мины 120 мм - 1 Фрагмент артиллерийского снаряда АС 152 мм со взрывчатымвеществом - 2 Артиллерийский снаряд 30 мм 1 21 Артиллерийский снаряд 76 мм - 2 Артиллерийский снаряд 23 мм 3 87 Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный) - 43 ВОГ-25 - 32 ВОГ-17 - 2 ВОГ S 413 (США) - 1 Сигнальная мина СМ-4 - 24 Сигнальная мина М49А1 (США) - 4 Ручная граната Ф-1 - 20 Ручная граната МК 2А1 (США) - 3 Ручная граната РГД-5 - 5 Ручная граната РГН - 2 Ручная граната РГО - 1 Ручная граната РДГ-П - 1 Ручная кумулятивная граната РКГ-3 - 1 Противотанковая граната ПГ-7М - 1 Противотанковая граната ПГ-7Л - 1 Противотанковая граната ПГ-7С - 3 Осколочная граната ОГ-7В - 6 Граната ОФГ-7В - 1 Запал М-213 - 2 Запал к гранате УЗРГМ - 6 Запал УДЗ - 1 Взрыватель к мине МВЗ-57 - 2 Взрыватель к мине МВЧ-62 - 2 Взрыватель к АС - 6 Стартовый пороховой заряд ПГ-15 П - 2 Сигнальный патрон РСП - 1 Взрывчатое вещество (тротил), кг - 1 Самодельная ручная граната 1 1

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025