Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 12.08.201812:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжил выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ, связанных 11 августа отряд Центравыполнил следующие мероприятия:1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7 000 м2 (0,7 га).2. Обнаружено 4 800 взрывоопасных предметов:№п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ  Авиационная бомба ФАБ - 50- 1   Артиллерийский снаряд 76 мм38  Артиллерийский снаряд 76 мм- 2   Артиллерийский снаряд 45 мм2 25   Артиллерийский снаряд 23 мм7704 048  Артиллерийский снаряд 20 мм7104 071  Артиллерийский снаряд (БЗ) 14,5 мм- 4   Крупнокалиберный патрон 12,7 мм (МДЗ)3 300 3 360   Реактивный снаряд- 1   Взрыватель к авиационной бомбе111  Взрыватель к артиллерийскому снаряду- 8   Граната РГД-332 6   Ручная граната РГ-141 1   Ручная граната Ф-1- 1   Винтовочная граната ВПГС-411 2 ВСЕГО:4 80014 860 3. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,2 га). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |