Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

12.09.201819:09

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе. 12 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия: 1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7300м2 (0,73 га). Всего за время проведенияработ 287800 м2 (28,78 га). 2. Обнаружено 2013 взрывоопасных предмета: № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Авиационная бомба ФАБ - 50 - 1 Авиационная бомба АО - 15 - 1 Авиационная бомба ЗАБ - 50 - 1 Авиационная бомба АО – 2,5 - 1 Артиллерийский снаряд 152 мм - 3 Артиллерийский снаряд 76 мм - 18 Артиллерийский снаряд 75 мм - 5 Артиллерийский снаряд 45 мм 1 46 Артиллерийский снаряд 37 мм - 7 Артиллерийский снаряд 23 мм 1500 28715 Артиллерийский снаряд 20 мм 485 10325 Артиллерийский снаряд (БЗ) 14,5 мм - 4 Крупнокалиберный патрон 12,7 мм (МДЗ) - 6 671 Реактивный снаряд - 3 Взрыватель к авиационной бомбе - 99 Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э - 17 Взрыватель к артиллерийскому снаряду 19 35 Граната РГД-33 6 32 Ручная граната РГ-16 - 1 Ручная граната РГ-14 - 1 Ручная граната М-39 2 2 Ручная граната Ф-1 - 1 Винтовочная граната ВПГС-41 - 4 Минометная мина 82 мм - 1 Минометная мина 81,4 мм - 1 Минометная мина 50 мм - 4 Запал к ручной гранате РГД – 33 - 3 Противотанковая мина Т.Mi. 35 - 1 ВСЕГО: 2013 46003 3. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2500м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 86000 м2 (8,6 га). 4. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 350 м2 (0,035 га). Всего за время проведения работ 1000 м2(0,1 га).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026