Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 12.09.201819:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе.  12 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия:  1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7300м2 (0,73 га). Всего за время проведенияработ 287800 м2  (28,78 га).  2. Обнаружено 2013 взрывоопасных предмета:  №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ    Авиационная бомба ФАБ - 50  - 1   Авиационная бомба АО - 15  - 1   Авиационная бомба ЗАБ - 50  - 1   Авиационная бомба АО – 2,5  - 1   Артиллерийский снаряд 152 мм  - 3   Артиллерийский снаряд 76 мм  -  18    Артиллерийский снаряд 75 мм  - 5   Артиллерийский снаряд 45 мм  1 46   Артиллерийский снаряд 37 мм  - 7   Артиллерийский снаряд 23 мм  1500  28715    Артиллерийский снаряд 20 мм  485  10325    Артиллерийский снаряд (БЗ) 14,5 мм  - 4   Крупнокалиберный патрон 12,7 мм (МДЗ)  - 6 671   Реактивный снаряд  - 3   Взрыватель к авиационной бомбе  -  99    Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э  - 17   Взрыватель к артиллерийскому снаряду  19 35   Граната РГД-33  6 32   Ручная граната РГ-16  - 1   Ручная граната РГ-14  - 1   Ручная граната  М-39  2 2   Ручная граната Ф-1  - 1   Винтовочная граната ВПГС-41  - 4   Минометная мина 82 мм  - 1   Минометная мина 81,4 мм  - 1   Минометная мина 50 мм  - 4   Запал к ручной гранате РГД – 33  - 3   Противотанковая мина Т.Mi. 35  - 1 ВСЕГО:  2013  46003     3. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2500м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 86000 м2  (8,6 га).  4. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 350 м2 (0,035 га). Всего за время проведения работ 1000 м2(0,1 га). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |