Проведение пиротехнических работ в Тверской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 12.09.201820:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП натерритории сельского поселения Толстиково Ржевского района Тверскойобласти.12 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия:1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории сельского поселения Толстиково Ржевского районаТверской области. Обследована территория площадью 19800 м2 (1,98га). Всего за время проведения работ 335350 м2 (33,535га).2. Обнаружено 33 взрывоопасных предмета:№п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ  Реактивный снаряд М-30 300 мм- 3   Реактивный снаряд РС-82 82 мм- 1   Артиллерийский снаряд 152 мм- 3   Артиллерийский снаряд 120 мм1 1 Артиллерийский снаряд 105 мм14  Артиллерийский снаряд 76 мм1 26   Артиллерийский снряд 75 мм4 18   Артиллерийский снаряд 50 мм- 2   Артиллерийский снаряд 45 мм - 4   Артиллерийский снаряд 37 мм- 3   Артиллерийский снаряд 20 мм- 16   Минометная мина 120 мм- 10   Миномётная мина 82 мм5 162   Минометная мина 81 мм- 6   Миномётная мина 50 мм7 28   Ручная граната РПГ - 401 8   Ручная граната РГД - 3310 61   Ручная граната Ф-11 17   Ручная граната М-24- 5   Противопехотная осколочная мина заграждения ПОМЗ-2- 1   Взрыватель к артиллерийскому снаряду2 24   Взрыватель к реактивному артиллерийскому снаряду М-30 -1   Запал к ручной гранате- 6 ВСЕГО:33430 3. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории сельского поселения Толстиково Ржевского районаТверской области площадью 17000 м2 (1,7 га). Всего за времяпроведения работ 257000 м2 (25,7 га). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |