Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 13.09.201820:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе.  13 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия:  1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7600 м2 (0,76 га). Всего за времяпроведения работ 295400 м2  (29,54 га).  2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 88000 м2  (8,8 га).  3. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 400 м2 (0,04 га). Всего за время проведения работ 1400 м2(0,14 га).  4. Обнаружено 2344 взрывоопасных предмета:  № п/п  Наименование обнаруженных ВОП  Кол-во ВОП за рабочую смену  Итого с начала работ    Авиационная бомба ФАБ - 50  -  1    Авиационная бомба АО - 15  -  1    Авиационная бомба ЗАБ - 50  -  1    Авиационная бомба АО – 2,5  -  1    Артиллерийский снаряд 152 мм  -  3    Артиллерийский снаряд 76 мм  -  18    Артиллерийский снаряд 75 мм  -  5    Артиллерийский снаряд 45 мм  -  46    Артиллерийский снаряд 37 мм  1  8  10.     Артиллерийский снаряд 23 мм  1500  30215  11.     Артиллерийский снаряд 20 мм  840  11165  12.     Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный)  -  4  13.     Крупнокалиберная пуля 12,7 мм (МДЗ)  -  6671  14.     Реактивный снаряд 82 мм  -  3  15.     Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э  -  17  16.     Взрыватель к авиационной бомбе  -  99  17.     Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  35  18.     Ручная граната РГД-33  2  34  № п/п  Наименование обнаруженных ВОП  Кол-во ВОП за рабочую смену  Итого с начала работ  19.     Ручная граната РГ-16  -  1  20.     Ручная граната РГ-14  -  1  21.     Ручная граната М-39  1  3  22.     Ручная граната Ф-1  -  1  23.     Винтовочная граната ВПГС-41  -  4  24.     Минометная мина 82 мм  -  1  25.     Минометная мина 81,4 мм  -  1  26.     Минометная мина 50 мм  -  4  27.     Запал к ручной гранате РГД-33  -  3  28.     Противотанковая мина Т.Mi. 35  -  1  ВСЕГО:  -  48347 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |