Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

13.09.201820:09

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе. 13 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия: 1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7600 м2 (0,76 га). Всего за времяпроведения работ 295400 м2 (29,54 га). 2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 88000 м2 (8,8 га). 3. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 400 м2 (0,04 га). Всего за время проведения работ 1400 м2(0,14 га). 4. Обнаружено 2344 взрывоопасных предмета: № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Авиационная бомба ФАБ - 50 - 1 Авиационная бомба АО - 15 - 1 Авиационная бомба ЗАБ - 50 - 1 Авиационная бомба АО – 2,5 - 1 Артиллерийский снаряд 152 мм - 3 Артиллерийский снаряд 76 мм - 18 Артиллерийский снаряд 75 мм - 5 Артиллерийский снаряд 45 мм - 46 Артиллерийский снаряд 37 мм 1 8 10. Артиллерийский снаряд 23 мм 1500 30215 11. Артиллерийский снаряд 20 мм 840 11165 12. Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный) - 4 13. Крупнокалиберная пуля 12,7 мм (МДЗ) - 6671 14. Реактивный снаряд 82 мм - 3 15. Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э - 17 16. Взрыватель к авиационной бомбе - 99 17. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 35 18. Ручная граната РГД-33 2 34 № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 19. Ручная граната РГ-16 - 1 20. Ручная граната РГ-14 - 1 21. Ручная граната М-39 1 3 22. Ручная граната Ф-1 - 1 23. Винтовочная граната ВПГС-41 - 4 24. Минометная мина 82 мм - 1 25. Минометная мина 81,4 мм - 1 26. Минометная мина 50 мм - 4 27. Запал к ручной гранате РГД-33 - 3 28. Противотанковая мина Т.Mi. 35 - 1 ВСЕГО: - 48347

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025