Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 14.09.201818:09 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе.13 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия:1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7500 м2 (0,75 га). Всего за времяпроведения работ 302900 м2  (30,29 га).2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 88000 м2  (8,8 га).3. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 250 м2 (0,025 га). Всего за время проведения работ 1650 м2(0,16 га).4. Обнаружено 2786 взрывоопасных предмета:№ п/пНаименование обнаруженных ВОПКол-во ВОП за рабочую сменуИтого с начала работ  Авиационная бомба ФАБ - 50-1  Авиационная бомба АО - 15-1  Авиационная бомба ЗАБ - 50-1  Авиационная бомба ЗАБ – 2,511  Авиационная бомба АО – 2,5-1  Артиллерийский снаряд 152 мм-3  Артиллерийский снаряд 76 мм-18  Артиллерийский снаряд 75 мм-5  Артиллерийский снаряд 45 мм-4610.   Артиллерийский снаряд 37 мм21011.   Артиллерийский снаряд 23 мм17003191512.   Артиллерийский снаряд 20 мм10801224513.   Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный)-414.   Крупнокалиберная пуля 12,7 мм (МДЗ)-667115.   Реактивный снаряд 82 мм1416.   Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э-1717.   Взрыватель к авиационной бомбе-9918.   Взрыватель к артиллерийскому снаряду-3519.   Ручная граната РГД-3313520.   Ручная граната РГ-16-121.   Ручная граната РГ-14-122.   Ручная граната М-39-323.   Ручная граната Ф-11224.   Винтовочная граната ВПГС-41-425.   Минометная мина 82 мм-126.   Минометная мина 81,4 мм-127.   Минометная мина 50 мм-428.   Запал к ручной гранате РГД-33-329.   Противотанковая мина Т.Mi. 35-1ВСЕГО:278651133 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |