Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

14.09.201818:09

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе. 13 сентября отряд Центра выполнил следующие мероприятия: 1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 7500 м2 (0,75 га). Всего за времяпроведения работ 302900 м2 (30,29 га). 2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,25 га). Всего за время проведенияработ 88000 м2 (8,8 га). 3. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 250 м2 (0,025 га). Всего за время проведения работ 1650 м2(0,16 га). 4. Обнаружено 2786 взрывоопасных предмета: № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Авиационная бомба ФАБ - 50 - 1 Авиационная бомба АО - 15 - 1 Авиационная бомба ЗАБ - 50 - 1 Авиационная бомба ЗАБ – 2,5 1 1 Авиационная бомба АО – 2,5 - 1 Артиллерийский снаряд 152 мм - 3 Артиллерийский снаряд 76 мм - 18 Артиллерийский снаряд 75 мм - 5 Артиллерийский снаряд 45 мм - 46 10. Артиллерийский снаряд 37 мм 2 10 11. Артиллерийский снаряд 23 мм 1700 31915 12. Артиллерийский снаряд 20 мм 1080 12245 13. Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный) - 4 14. Крупнокалиберная пуля 12,7 мм (МДЗ) - 6671 15. Реактивный снаряд 82 мм 1 4 16. Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э - 17 17. Взрыватель к авиационной бомбе - 99 18. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 35 19. Ручная граната РГД-33 1 35 20. Ручная граната РГ-16 - 1 21. Ручная граната РГ-14 - 1 22. Ручная граната М-39 - 3 23. Ручная граната Ф-1 1 2 24. Винтовочная граната ВПГС-41 - 4 25. Минометная мина 82 мм - 1 26. Минометная мина 81,4 мм - 1 27. Минометная мина 50 мм - 4 28. Запал к ручной гранате РГД-33 - 3 29. Противотанковая мина Т.Mi. 35 - 1 ВСЕГО: 2786 51133

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026