Проведение пиротехнических работ в Крымском Федеральномокруге

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

03.10.201821:10

Проведение пиротехнических работ в Крымском Федеральном округе

Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять мероприятия по проведениюпиротехнических работ в Крымском Федеральном округе. 3 октября отряд Центра выполнил следующие мероприятия: 1. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности участкаработ на территории Керченской крепости города Керчь. Обследованатерритория площадью 12000 м2 (1,2 га). Всего за времяпроведения работ 446400 м2 (44,64 га). 2. Группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV-4 очищена территория участка проведенияработ на территории Керченской крепости города Керчь площадью 2000м2 (0,2 га). Всего за время проведенияработ 118000 м2 (11,8 га). 3. Группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 500 м2 (0,05 га). Всего за время проведения работ 5000 м2(0,5 га). 4. Обнаружено 1206 взрывоопасных предмета: № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Авиационная бомба ФАБ - 50 - 1 Авиационная бомба АО - 15 - 1 Авиационная бомба ЗАБ - 50 - 1 Авиационная бомба ЗАБ – 2,5 - 1 Авиационная бомба АО – 2,5 - 4 Авиационная осколочная мина SD-2 - 1 Артиллерийский снаряд 152 мм - 3 Артиллерийский снаряд 76 мм - 22 Артиллерийский снаряд 75 мм - 5 10. Артиллерийский снаряд 45 мм - 58 11. Артиллерийский снаряд 37 мм - 25 12. Артиллерийский снаряд 23 мм 700 47613 13. Артиллерийский снаряд 20 мм 500 24854 14. Артиллерийский снаряд 14,5 мм (бронебойно-зажигательный) - 4 15. Крупнокалиберная пуля 12,7 мм (МДЗ) - 6671 16. Реактивный снаряд 82 мм 6 65 17. Элемент зажигательной авиационной бомбы – 1Э - 17 18. Взрыватель к авиационной бомбе - 110 19. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 36 20. Ручная граната РГД-33 - 51 21. Ручная граната РГ-16 - 1 22. Ручная граната РГ-14 - 1 23. Ручная граната М-39 - 4 24. Ручная граната Ф-1 - 4 25. Винтовочная граната ВПГС-41 - 6 26. Минометная мина 120 мм - 1 27. Минометная мина 82 мм - 3 28. Минометная мина 81,4 мм - 1 29. Минометная мина 50 мм - 4 30. Запал к ручной гранате РГД-33 - 3 31. Противотанковая мина Т.Mi. 35 - 1 ВСЕГО: 1206 79572

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025