Проведение работ по утилизации аварийных емкостей схимически опасным веществом в Новгородской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 17.12.201819:12 |
| **Проведение работ по утилизации аварийных емкостей с химическиопасным веществом в Новгородской области** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять работы поутилизации аварийных емкостей с химически опасным веществом вНовгородской области под руководством полковника Богданова Н.В.  17 декабря отряд Центра выполнил следующие мероприятия:  обозначение и ограждение участка проведения работ;  выставление метеорологического поста;  развертывание быстроразворачиваемой системы автоматизированногоконтроля химической обстановки (в направлении прилегающейтерритории населенного пункта);  разгерметизация 6 аварийных контейнеров с АХОВ;  транспортировка стравленных контейнеров на площадку контрольноговскрытия;  вскрытие и промывка горячим раствором 7 контейнеров;  специальная обработка личного состава, оборудования и снаряженияпосле выхода из загазованной зоны;  контрольное взвешивание 6 контейнеров с АХОВ.  С нарастающим итогом разгерметизировано 23 аварийныхконтейнеров с АХОВ, вскрыто и промыто горячим раствором 17контейнеров, нейтрализовано 1130 кг АХОВ. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |