Проведение работ по утилизации аварийных емкостей схимически опасным веществом в Новгородской области

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

20.12.201818:12

Проведение работ по утилизации аварийных емкостей с химическиопасным веществом в Новгородской области

Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять работы поутилизации аварийных емкостей с химически опасным веществом вНовгородской области под руководством полковника Богданова Н.В. 20 декабря отряд Центра выполнил следующие мероприятия: обозначение и ограждение участка проведения работ; выставление метеорологического поста; развертывание быстроразворачиваемой системы автоматизированногоконтроля химической обстановки (в направлении прилегающейтерритории населенного пункта); подогрев емкостей с раствором и контейнеров с АХОВ; разгерметизация 2 аварийных контейнеров с АХОВ; транспортировка стравленных контейнеров на площадку контрольноговскрытия; вскрытие и промывка горячим раствором 5 контейнеров; специальная обработка личного состава, оборудования и снаряженияпосле выхода из загазованной зоны. С нарастающим итогом разгерметизировано 33 аварийных контейнеров сАХОВ, вскрыто и промыто горячим раствором 31 контейнеров,нейтрализовано 2310 кг АХОВ.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026