Проведение работ по утилизации аварийных емкостей схимически опасным веществом в Новгородской области

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 21.12.201819:12 |
| **Проведение работ по утилизации аварийных емкостей с химическиопасным веществом в Новгородской области** |
|  |
| Отряд Центра«Лидер» продолжает выполнять работы поутилизации аварийных емкостей с химически опасным веществом вНовгородской области под руководством полковника Богданова Н.В.  21 декабря отряд Центра выполнил следующие мероприятия:  обозначение и ограждение участка проведения работ;  выставление метеорологического поста;  развертывание быстроразворачиваемой системы автоматизированногоконтроля химической обстановки (в направлении прилегающейтерритории населенного пункта);  подогрев емкостей с раствором и контейнеров с АХОВ;  транспортировка стравленных контейнеров на площадку контрольноговскрытия;  вскрытие и промывка горячим раствором 2 контейнеров;  замер уровня кислотности, откачивание и вывоз отработанногораствора;  сбор твердой фазы отработанного раствора;  специальная обработка личного состава, оборудования и снаряженияпосле выхода из загазованной зоны.     С нарастающим итогом разгерметизировано 33 аварийных контейнеров сАХОВ, вскрыто и промыто горячим раствором 33 контейнеров,нейтрализовано 2310 кг АХОВ. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |