Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 29.04.201919:04 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 29 апреляотряд под руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе.     Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности.  За рабочую смену обследована территория площадью 19 600 м2(1,96 га) и обнаружено 11 взрывоопасных предметов:  - минометная мина 82 мм – 2 шт.;  - минометная мина 50 мм – 2 шт.;  - артиллерийский снаряд 105 мм – 1 шт.;  - ручная граната РГД-33 – 3 шт.;  - взрыватель к артиллерийскому снаряду – 3 шт.     С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 90890 м2 (9,089 га) и всего обнаружено 86 взрывоопасныхпредметов.    Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ   Минометная мина 82 мм  2 5 Минометная мина 81 мм  -  1   Минометная мина 50 мм  2 46 Артиллерийский снаряд 105 мм  1 1 Артиллерийский снаряд 75 мм  -  1    Артиллерийский снаряд 37 мм  -  2   Ручная граната РГ-42  - 3 Ручная граната РГД-33  3 19 Ручная граната Ф-1  - 1 Взрыватель к артиллерийскому снаряду  3  7    Итого 11 86 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |