Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

08.05.201914:05

Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия

7 мая отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов: с применением БАС обследована территория общей площадью 4 000 м2(0,4 га); с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 800 м2(0,08 га); пиротехнической группой проведена очистка местности общей площадью4350 м2 (0,4 га); обнаружено и обезврежено 7 взрывоопасных предметов: - 3 ручных гранаты РГД-5; - 2 сигнальные мины СМ-320; - 1 противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2М; - 1 запал МД-5М. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 114000 м2 (11,4 га) и всего обнаружено 27 взрывоопасныхпредметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025