Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 10.05.201915:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия** |
|  |
| 8 мая отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов:     с применением БАС обследована территория общей площадью 4 000 м2(0,4 га);  с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 1000 м2(0,1 га);  пиротехнической группой проведена очистка местности общей площадью4400 м2 (0,4 га), обнаружено и обезврежено 3 взрывоопасныхпредмета:  -1 противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2М;  -1 запал УЗРГМ;  -1 артиллерийский снаряд (30 мм).     С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 122500 м2 (12,25 га) и всего обнаружено 30 взрывоопасныхпредметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |