Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

10.05.201915:05

Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия

8 мая отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов: с применением БАС обследована территория общей площадью 4 000 м2(0,4 га); с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 1000 м2(0,1 га); пиротехнической группой проведена очистка местности общей площадью4400 м2 (0,4 га), обнаружено и обезврежено 3 взрывоопасныхпредмета: -1 противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2М; -1 запал УЗРГМ; -1 артиллерийский снаряд (30 мм). С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 122500 м2 (12,25 га) и всего обнаружено 30 взрывоопасныхпредметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025