Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 12.05.201914:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия** |
|  |
| 11 мая отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов:     с применением БАС обследована территория общей площадью 2000 м2(0,2га);  с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 800 м2(0,08 га);  пиротехнической группой проведена очистка местности общей площадью4420 м2 (0,44 га), обнаружено и обезврежено 4 взрывоопасныхпредмета:  -3 артиллерийских снаряда 30 мм;  -1 электродетонатор ЭДП-р     С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 129720 м2 (12,97 га) и всего обнаружено 37 взрывоопасныхпредметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |