Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 13.05.201921:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 13 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности.За рабочую смену обследована территория площадью 13 500м2 (1,35 га) и обнаружено 11 взрывоопасных предметов:- артиллерийский снаряд 45 мм – 3 шт.;- минометная мина 50 мм – 3 шт.;- ручная граната РПГ-40 – 1 шт.;- ручная граната РГД-33 – 4 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 233730 м2 (23,37 га) и всего обнаружено 208 взрывоопасныхпредметов.  №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ  Артиллерийский снаряд 105 мм-2  Артиллерийский снаряд 75 мм-6  Артиллерийский снаряд 45 мм311  Артиллерийский снаряд 37 мм-9  Минометная мина 82 мм-6  Минометная мина 81 мм-1  Минометная мина 50 мм384  Ручная граната РГ-42-3  Ручная граната РПГ-40121  Ручная граната РГД-33447  Ручная граната Ф-1-3  Взрыватель к артиллерийскому снаряду-13  Взрыватель к ручной гранате-2ВСЕГО:11208 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |