Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

13.05.201921:05

Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО

13 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности. За рабочую смену обследована территория площадью 13 500м2 (1,35 га) и обнаружено 11 взрывоопасных предметов: - артиллерийский снаряд 45 мм – 3 шт.; - минометная мина 50 мм – 3 шт.; - ручная граната РПГ-40 – 1 шт.; - ручная граната РГД-33 – 4 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 233730 м2 (23,37 га) и всего обнаружено 208 взрывоопасныхпредметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Артиллерийский снаряд 105 мм - 2 Артиллерийский снаряд 75 мм - 6 Артиллерийский снаряд 45 мм 3 11 Артиллерийский снаряд 37 мм - 9 Минометная мина 82 мм - 6 Минометная мина 81 мм - 1 Минометная мина 50 мм 3 84 Ручная граната РГ-42 - 3 Ручная граната РПГ-40 1 21 Ручная граната РГД-33 4 47 Ручная граната Ф-1 - 3 Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 13 Взрыватель к ручной гранате - 2 ВСЕГО: 11 208

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025