Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 14.05.201919:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 14 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности.За рабочую смену обследована территория площадью 14 640м2 (1,46 га) и обнаружено 9 взрывоопасных предметов:- артиллерийский снаряд 105 мм – 1 шт.;- минометная мина 50 мм – 3 шт.;- ручная граната РГД-33 – 3 шт.;- ручная граната Ф-1 – 2 шт  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 248370 м2 (24,83 га) и всего обнаружено 217 взрывоопасныхпредметов.  №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ  Артиллерийский снаряд 105 мм13  Артиллерийский снаряд 75 мм-6  Артиллерийский снаряд 45 мм-11  Артиллерийский снаряд 37 мм-9  Минометная мина 82 мм-6  Минометная мина 81 мм-1  Минометная мина 50 мм387  Ручная граната РГ-42-3  Ручная граната РПГ-40-21  Ручная граната РГД-33350  Ручная граната Ф-125  Взрыватель к артиллерийскому снаряду-13  Взрыватель к ручной гранате-2ВСЕГО:9217 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |