Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

14.05.201919:05

Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО

14 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности. За рабочую смену обследована территория площадью 14 640м2 (1,46 га) и обнаружено 9 взрывоопасных предметов: - артиллерийский снаряд 105 мм – 1 шт.; - минометная мина 50 мм – 3 шт.; - ручная граната РГД-33 – 3 шт.; - ручная граната Ф-1 – 2 шт С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 248370 м2 (24,83 га) и всего обнаружено 217 взрывоопасныхпредметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Артиллерийский снаряд 105 мм 1 3 Артиллерийский снаряд 75 мм - 6 Артиллерийский снаряд 45 мм - 11 Артиллерийский снаряд 37 мм - 9 Минометная мина 82 мм - 6 Минометная мина 81 мм - 1 Минометная мина 50 мм 3 87 Ручная граната РГ-42 - 3 Ручная граната РПГ-40 - 21 Ручная граната РГД-33 3 50 Ручная граната Ф-1 2 5 Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 13 Взрыватель к ручной гранате - 2 ВСЕГО: 9 217

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026