Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

16.05.201918:05

Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия

16 мая отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов: с применением БАС обследована территория общей площадью 1000 м2 (0,1 га); с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 500 м2(0,05 га); пиротехнической группой проведена очистка местности общей площадью4520 м2 (0,45 га), обнаружено и обезврежено 4 взрывоопасныхпредмета: - 3 осколочных гранаты ВОГ-17; - 1 запал МД-5М; С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 163 340м2 (16,33 га) и всего обнаружено 52 взрывоопасных предметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025