Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 17.05.201919:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия** |
|  |
| 17 мая отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов: с применением БАС обследована территория общей площадью 2000м2 (0,2 га);с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 600 м2 (0,06 га);пиротехнической группой проведена очистка местности общей площадью4500 м2 (0,45 га), обнаружено и обезврежено 3 взрывоопасныхпредмета:- 2 осколочных гранаты ВОГ-17;- 1 артиллерийский снаряд 30 мм;  С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 170 440м2 (17,04 га) и всего обнаружено 55 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |