Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

28.05.201900:05

Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО

25 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности. За рабочую смену обследована территория площадью 10520 м2 (1,1 га) и обнаружено 32 взрывоопасныхпредмета: артиллерийский снаряд 76 мм – 1 шт.; артиллерийский снаряд 57 мм – 5 шт.; артиллерийский снаряд 45 мм – 4 шт.; минометная мина 50 мм – 11 шт.; ручная граната РГД-33 – 11 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 381740 м2 (38,1 га) и всего обнаружено 376взрывоопасных предметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2 - 1 Артиллерийскийснаряд 105 мм - 6 Артиллерийский снаряд 76 мм 1 1 Артиллерийский снаряд 75мм - 9 Артиллерийский снаряд 57 мм 5 8 Артиллерийский снаряд 45 мм 4 21 Артиллерийский снаряд 37 мм - 17 Минометная мина 82 мм - 9 Минометная мина 81 мм - 3 Минометная мина 50 мм 11 145 Ручная граната РГ-42 - 3 Ручная граната РПГ-40 - 30 Ручная граната РГД-33 11 95 Ручная граната Ф-1 - 14 Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 14 Взрыватель к ручной гранате - 2 ВСЕГО: 32 376

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025