Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

29.05.201919:05

Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО

29 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности. За рабочую смену обследована территория площадью 10 250 м2 (1га) и обнаружено 8 взрывоопасных предметов: - минометная мина 50 мм – 8 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 411000 м2 (41,1 га) и всего обнаружено 427 взрывоопасныхпредмета. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ Противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2 - 1 Артиллерийский снаряд 105 мм - 6 Артиллерийский снаряд 76 мм - 2 Артиллерийский снаряд 75 мм - 9 Артиллерийский снаряд 57 мм - 10 Артиллерийский снаряд 45 мм - 21 Артиллерийский снаряд 37 мм - 17 Минометная мина 82 мм - 10 Минометная мина 81 мм - 3 10. Минометная мина 50 мм 8 180 11. Ручная граната РГ-42 - 3 12. Ручная граната РПГ-40 - 32 13. Ручная граната РГД-33 - 102 14. Ручная граната Ф-1 - 15 15. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 14 16. Взрыватель к ручной гранате - 2 ВСЕГО: 8 427

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026