Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 29.05.201919:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 29 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе.     Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности.  За рабочую смену обследована территория площадью 10 250 м2 (1га) и обнаружено 8 взрывоопасных предметов:  - минометная мина 50 мм – 8 шт.     С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 411000 м2 (41,1 га) и всего обнаружено 427 взрывоопасныхпредмета.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ    Противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2  -  1    Артиллерийский снаряд 105 мм  -  6    Артиллерийский снаряд 76 мм  -  2    Артиллерийский снаряд 75 мм  -  9    Артиллерийский снаряд 57 мм  -  10    Артиллерийский снаряд 45 мм  -  21    Артиллерийский снаряд 37 мм  -  17    Минометная мина 82 мм  -  10    Минометная мина 81 мм  -  3  10.    Минометная мина 50 мм  8  180  11.    Ручная граната РГ-42  -  3  12.    Ручная граната РПГ-40  -  32  13.    Ручная граната РГД-33  -  102  14.    Ручная граната Ф-1  -  15  15.    Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  14  16.    Взрыватель к ручной гранате  -  2  ВСЕГО:  8  427 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |