Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 30.05.201918:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 30 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе. Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности.За рабочую смену обследована территория площадью 8 996 м2 (0,9га) и обнаружено 7 взрывоопасных предметов: - ручная граната РГД-33 – 7 шт С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 419 996м2 (42,0 га) и всего обнаружено 434 взрывоопасныхпредмета. №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ1.Противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2-12. Артиллерийский снаряд 105 мм-63.Артиллерийский снаряд 76 мм-24. Артиллерийский снаряд 75 мм-95. Артиллерийский снаряд 57 мм-106. Артиллерийский снаряд 45 мм-217.Артиллерийский снаряд 37 мм-178.Минометная мина 82 мм-109.Минометная мина 81 мм-310.  Минометная мина 50 мм-18011.  Ручная граната РГ-42-312.  Ручная граната РПГ-40-3213.  Ручная граната РГД-33710914.  Ручная граната Ф-1-1515.  Взрыватель к артиллерийскому снаряду-1416.  Взрыватель к ручной гранате-2ВСЕГО:7434 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |