Продолжается проведение пиротехнических работ вТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 30.05.201918:05 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в ТиНАО** |
|  |
| 30 мая отрядпод руководством полковника Гладких Д.А. продолжил проведениепиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов в Троицком и Новомосковскомадминистративном округе.     Работы проводились 10 пиротехническими расчетами ручной очисткиместности.  За рабочую смену обследована территория площадью 8 996 м2 (0,9га) и обнаружено 7 взрывоопасных предметов:     - ручная граната РГД-33 – 7 шт     С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 419 996м2 (42,0 га) и всего обнаружено 434 взрывоопасныхпредмета.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1. Противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2  -  1  2. Артиллерийский снаряд 105 мм  -  6  3. Артиллерийский снаряд 76 мм  -  2  4. Артиллерийский снаряд 75 мм  -  9  5. Артиллерийский снаряд 57 мм  -  10  6. Артиллерийский снаряд 45 мм  -  21  7. Артиллерийский снаряд 37 мм  -  17  8. Минометная мина 82 мм  -  10  9. Минометная мина 81 мм  -  3  10.    Минометная мина 50 мм  -  180  11.    Ручная граната РГ-42  -  3  12.    Ручная граната РПГ-40  -  32  13.    Ручная граната РГД-33  7  109  14.    Ручная граната Ф-1  -  15  15.    Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  14  16.    Взрыватель к ручной гранате  -  2  ВСЕГО:  7   434 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |