Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

24.06.201918:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

24 июня отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности, обследованатерритория площадью 7400 м2 (0,74 га). Обнаружено 14 взрывоопасных предметов: 152 мм артиллерийский снаряд - 1 шт., 45 мм артиллерийский снаряд - 4 шт., 23 мм артиллерийский снаряд - 6 шт., 82 мм минометная мина - 1 шт., граната Ф-1 - 1 шт., шпрингмина 35 -1 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 61000 м2(6,1 га) и всего обнаружено 154 взрывоопасных предмета. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. 152 мм артиллерийский снаряд 1 12 2. 76 мм артиллерийский снаряд - 8 3. 45 мм артиллерийский снаряд 4 33 4. 23 мм артиллерийский снаряд 6 73 5. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 6. 82 мм минометная мина 1 8 7. 50 мм минометная мина - 1 8. Взрыватель к артиллерийскомуснаряду - 15 9. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 10. Граната Ф-1 1 1 11. Шпрингмина 35 1 1 ВСЕГО: 14 154

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026