Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 24.06.201918:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 24 июня отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.  Работы проводились 1 группой ручной очистки местности, обследованатерритория площадью 7400 м2 (0,74 га).     Обнаружено 14 взрывоопасных предметов:  152 мм артиллерийский снаряд - 1 шт.,  45 мм артиллерийский снаряд - 4 шт.,  23 мм артиллерийский снаряд - 6 шт.,  82 мм минометная мина - 1 шт.,  граната Ф-1 - 1 шт.,  шпрингмина 35 -1 шт.           С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 61000 м2(6,1 га) и всего обнаружено 154 взрывоопасных предмета.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1. 152 мм артиллерийский снаряд  1  12  2. 76 мм артиллерийский снаряд  -  8  3. 45 мм артиллерийский снаряд  4  33  4. 23 мм артиллерийский снаряд  6  73  5. 12,7 мм артиллерийский снаряд  -  1  6. 82 мм минометная мина  1  8  7. 50 мм минометная мина - 1 8. Взрыватель к артиллерийскомуснаряду  -  15  9. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда  -  1  10. Граната Ф-1 1 1 11. Шпрингмина 35 1 1 ВСЕГО:  14  154 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |