Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.06.201919:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 25 июня отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.  Работы проводились 1 группой ручной очистки местности, обследованатерритория площадью 7550 м2 (0,755 га).     Обнаружено 7 взрывоопасных предметов:  152 мм артиллерийский снаряд - 6 шт.,  45 мм артиллерийский снаряд - 1 шт.           С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 68550 м2(6,86 га) и всего обнаружен 161 взрывоопасный предмет.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1. 152 мм артиллерийский снаряд  6  18  2. 76 мм артиллерийский снаряд  -  8  3. 45 мм артиллерийский снаряд  1  34  4. 23 мм артиллерийский снаряд  -  73  5. 12,7 мм артиллерийский снаряд  -  1  6. 82 мм минометная мина  -  8  7. 50 мм минометная мина - 1 8. Взрыватель к артиллерийскомуснаряду  -  15  9. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда  -  1  10. Граната Ф-1 - 1 11. Шпрингмина 35 - 1 ВСЕГО:  7   161 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |