Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

30.06.201919:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

29 июня отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь. Работы проводились 1 группой ручной очистки местности, обследованатерритория площадью 7000 м2 (0,7 га) и акватория площадью 2500м2 (0,25 га) группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 2900 м2(0,29 га) Обнаружено 9 взрывоопасных предметов: 152 мм артиллерийский снаряд - 1 шт., 45 мм артиллерийский снаряд - 1 шт., 37 мм артиллерийский снаряд - 5 шт., 23 мм артиллерийский снаряд - 2 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 106 850м2 (10,68 га) и всего обнаружено 205 взрывоопасных предметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. 152 мм артиллерийский снаряд 1 21 2. 76 мм артиллерийский снаряд - 10 3. 45 мм артиллерийский снаряд 1 41 4. 37 мм артиллерийский снаряд 5 18 5. 23 мм артиллерийский снаряд 2 84 6. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 7. 82 мм минометная мина - 10 8. 50 мм минометная мина - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 15 10. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 Шомпольная граната - 1 11. Граната Ф-1 - 1 12. Шпрингмина 35 - 1 ВСЕГО: 9 205

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025