Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 30.06.201919:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 29 июня отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.  Работы проводились 1 группой ручной очистки местности, обследованатерритория площадью 7000 м2 (0,7 га) и акватория площадью 2500м2 (0,25 га)  группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 2900 м2(0,29 га)      Обнаружено 9 взрывоопасных предметов:  152 мм артиллерийский снаряд - 1 шт.,  45 мм артиллерийский снаряд - 1 шт.,  37 мм артиллерийский снаряд - 5 шт.,  23 мм артиллерийский снаряд - 2 шт.              С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 106 850м2 (10,68 га) и всего обнаружено 205 взрывоопасных предметов.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1. 152 мм артиллерийский снаряд  1  21  2. 76 мм артиллерийский снаряд  -  10  3. 45 мм артиллерийский снаряд  1  41  4. 37 мм артиллерийский снаряд  5 18 5. 23 мм артиллерийский снаряд  2  84  6. 12,7 мм артиллерийский снаряд  -  1  7. 82 мм минометная мина  -  10  8. 50 мм минометная мина  - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  15  10. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда  -  1    Шомпольная граната  - 1 11. Граната Ф-1  - 1 12. Шпрингмина 35  - 1 ВСЕГО:  9  205 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |