Продолжается проведение пиротехнических работ в РеспубликеЮжная Осетия

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 12.07.201920:07 |
| **Продолжается проведение пиротехнических работ в Республике ЮжнаяОсетия** |
|  |
| 12 июля отрядпод руководством полковника Завацкого А.Н. продолжилпроведение пиротехнических работ, связанных с поиском иобезвреживанием взрывоопасных предметов в республике ЮжнаяОсетия. За рабочую смену были выполнены мероприятия по очисткеместности от взрывоопасных предметов:     с применением РТС DOK-ING MV-4 проведена механическая очисткаместности для работы группы ручной очистки общей площадью 1000 м2(0,1 га).  пиротехнической группой проведена очистка местности общейплощадью 4900 м2 (0,49 га), обнаружено и обезврежено 6взрывоопасных предметов:  осколочная граната ВОГ-17 – 2 шт.;  ручная граната Ф-1 – 2 шт.;  ручная граната РГД-5 – 1 шт.;  артиллерийский снаряд 14,5 мм-БЗТ – 1 шт.     С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 275 750м2 (27,57 га) и всего обнаружено 286 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |