Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 01.07.201918:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 1 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.  Работы проводились:  - группой ручной очистки обследована территория площадью 6850 м2(0,685 га);  - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 1900 м2(0,19 га);  - группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 2500 м2 (0,25 га).  Обнаружено 9 взрывоопасных предметов:  152 мм артиллерийский снаряд - 9 шт.     С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 118 100м2 (11,8 га) и всего обнаружено 214 взрывоопасных предметов.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1.  152 мм артиллерийский снаряд  9  30  2. 76 мм артиллерийский снаряд  -  10  3. 45 мм артиллерийский снаряд  -  41  4. 37 мм артиллерийский снаряд  - 18 5. 23 мм артиллерийский снаряд  -  84  6. 12,7 мм артиллерийский снаряд  -  1  7. 82 мм минометная мина  -  10  8. 50 мм минометная мина  - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду  -  15  10.  Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда  -  1    Шомпольная граната  - 1 11. Граната Ф-1  - 1 12. Шпрингмина 35  - 1 ВСЕГО:  9  214 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |