Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

01.07.201918:07

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

1 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь. Работы проводились: - группой ручной очистки обследована территория площадью 6850 м2(0,685 га); - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 1900 м2(0,19 га); - группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 2500 м2 (0,25 га). Обнаружено 9 взрывоопасных предметов: 152 мм артиллерийский снаряд - 9 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 118 100м2 (11,8 га) и всего обнаружено 214 взрывоопасных предметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. 152 мм артиллерийский снаряд 9 30 2. 76 мм артиллерийский снаряд - 10 3. 45 мм артиллерийский снаряд - 41 4. 37 мм артиллерийский снаряд - 18 5. 23 мм артиллерийский снаряд - 84 6. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 7. 82 мм минометная мина - 10 8. 50 мм минометная мина - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 15 10. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 Шомпольная граната - 1 11. Граната Ф-1 - 1 12. Шпрингмина 35 - 1 ВСЕГО: 9 214

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025