Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 01.07.201918:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 1 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.Работы проводились:- группой ручной очистки обследована территория площадью 6850 м2(0,685 га);- группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 1900 м2(0,19 га);- группой водолазов-пиротехников осуществлены 4 спуска, общейпродолжительностью 6 часов, обследована прибрежная акваторияплощадью 2500 м2 (0,25 га).Обнаружено 9 взрывоопасных предметов:152 мм артиллерийский снаряд - 9 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 118 100м2 (11,8 га) и всего обнаружено 214 взрывоопасных предметов. №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ1. 152 мм артиллерийский снаряд9302. 76 мм артиллерийский снаряд-103.45 мм артиллерийский снаряд-414. 37 мм артиллерийский снаряд- 18 5. 23 мм артиллерийский снаряд-846. 12,7 мм артиллерийский снаряд-17. 82 мм минометная мина-108. 50 мм минометная мина- 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду-1510. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда-1  Шомпольная граната- 1 11. Граната Ф-1-1 12. Шпрингмина 35-1 ВСЕГО:9214 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |