Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

18.07.201918:07

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

18 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Иглина В.С. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь. Работы проводились: - группой ручной очистки обследована территория площадью7300 м2 (0,73 га); - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью 1200 м2(0,12 га). Обнаружено 38 взрывоопасных предметов, в том числе: 45 мм артиллерийский снаряд -2 шт.; 37 мм артиллерийский снаряд -7 шт.; 23 мм артиллерийский снаряд -29 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 282 350м2 (28,23 га) и всего обнаружено 637 взрывоопасных предметов. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. 152 мм артиллерийский снаряд- - 38 2. 76 мм артиллерийский снаряд - 13 3. 45 мм артиллерийский снаряд 2 66 4. 37 мм артиллерийский снаряд 7 120 5. 23 мм артиллерийский снаряд 29 364 6. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 7. 82 мм минометная мина - 10 8. 50 мм минометная мина - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду - 15 10. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 11. Шомпольная граната - 1 12. Граната Ф-1 - 1 13. РПГ-40 - 4 14. Шпрингмина 35 - 1 15. осколочная авиабомба АО-2,5 - 1 ВСЕГО: 38 637

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025