Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.07.201920:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 25 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Пахомова И.В. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.  Работы проводились:  - группой ручной очистки обследована территория площадью6200 м2 (0,62 га);  - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью2000 м2 (0,2 га).     Обнаружено 80 взрывоопасных предметов, в том числе:  152 мм артиллерийский снаряд - 1 шт.;  37 мм артиллерийский снаряд - 2 шт.;  23 мм артиллерийский снаряд - 76 шт.;  взрыватель к 152 мм артиллерийскому снаряду - 1 шт.           С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 327 700м2 (32,77 га) и всего обнаружено 854 взрывоопасных предмета.     №  п/п  Наименование обнаруженных  ВОП  Кол-во ВОП  за рабочую смену  Итого с начала работ  1.  152 мм артиллерийский снаряд-  1 40  2. 76 мм артиллерийский снаряд  -  14  3. 45 мм артиллерийский снаряд  -  68  4. 37 мм артиллерийский снаряд  2 131 5. 23 мм артиллерийский снаряд  76  564  6. 12,7 мм артиллерийский снаряд  -  1  7. 82 мм минометная мина  -  10  8. 50 мм минометная мина  - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду  1  16  10.  Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда  -  1  11. Шомпольная граната  - 1 12. Граната Ф-1  - 1 13. РПГ-40  - 4 14. Шпрингмина 35  - 1 15. осколочная авиабомба АО-2,5  - 1 ВСЕГО:  80  854 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |