Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

25.07.201920:07

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

25 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Пахомова И.В. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь. Работы проводились: - группой ручной очистки обследована территория площадью6200 м2 (0,62 га); - группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью2000 м2 (0,2 га). Обнаружено 80 взрывоопасных предметов, в том числе: 152 мм артиллерийский снаряд - 1 шт.; 37 мм артиллерийский снаряд - 2 шт.; 23 мм артиллерийский снаряд - 76 шт.; взрыватель к 152 мм артиллерийскому снаряду - 1 шт. С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 327 700м2 (32,77 га) и всего обнаружено 854 взрывоопасных предмета. № п/п Наименование обнаруженных ВОП Кол-во ВОП за рабочую смену Итого с начала работ 1. 152 мм артиллерийский снаряд- 1 40 2. 76 мм артиллерийский снаряд - 14 3. 45 мм артиллерийский снаряд - 68 4. 37 мм артиллерийский снаряд 2 131 5. 23 мм артиллерийский снаряд 76 564 6. 12,7 мм артиллерийский снаряд - 1 7. 82 мм минометная мина - 10 8. 50 мм минометная мина - 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду 1 16 10. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда - 1 11. Шомпольная граната - 1 12. Граната Ф-1 - 1 13. РПГ-40 - 4 14. Шпрингмина 35 - 1 15. осколочная авиабомба АО-2,5 - 1 ВСЕГО: 80 854

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025