Проведение пиротехнических работ в Республике Крым

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.07.201920:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым** |
|  |
| 25 июля отрядЦентра «Лидер» под руководством полковника Пахомова И.В. продолжилвыполнение мероприятия по проведению пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории Керченскойкрепости города Керчь.Работы проводились:- группой ручной очистки обследована территория площадью6200 м2 (0,62 га);- группой механической очистки местности с помощью машиныразминирования DOK-ING MV - 4 очищена территория площадью2000 м2 (0,2 га). Обнаружено 80 взрывоопасных предметов, в том числе:152 мм артиллерийский снаряд - 1 шт.;37 мм артиллерийский снаряд - 2 шт.;23 мм артиллерийский снаряд - 76 шт.;взрыватель к 152 мм артиллерийскому снаряду - 1 шт.   С нарастающим итогом обследована территория общей площадью 327 700м2 (32,77 га) и всего обнаружено 854 взрывоопасных предмета. №п/пНаименование обнаруженныхВОПКол-во ВОПза рабочую сменуИтогос начала работ1. 152 мм артиллерийский снаряд-1 402. 76 мм артиллерийский снаряд-143.45 мм артиллерийский снаряд-684. 37 мм артиллерийский снаряд2 131 5. 23 мм артиллерийский снаряд765646. 12,7 мм артиллерийский снаряд-17. 82 мм минометная мина-108. 50 мм минометная мина- 1 9. Взрыватель к артиллерийскому снаряду11610. Фрагмент 75 мм артиллерийского снаряда-111. Шомпольная граната- 1 12. Граната Ф-1-1 13. РПГ-40- 4 14. Шпрингмина 35-1 15. осколочная авиабомба АО-2,5-1 ВСЕГО:80854 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |